关于在自治区新建住宅工程实施业主预验房

和验房师制度的通知（征求意见稿）

各地、州、市住房和城乡建设局，喀什经济开发区规划土地建设环保局、霍尔果斯经济开发区规划建设环保局，各有关单位：

为有效提升住宅工程质量品质，推动建设安全、舒适、绿色、智慧“好房子”，依据国务院办公厅转发住建部《关于完善质量保障体系 提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）《关于落实建设单位质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）等文件精神，决定在自治区新建住宅工程中实施业主预验房和验房师工作制度，进一步压实建设单位质量首要责任，充分引入社会监督机制，让购房业主参与工程质量评价，实现质量控制关口前移，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。现就有关事宜明确如下：

一、实施业主预验房制度

业主预验房是指在分户验收合格后、竣工验收前，建设单位组织已签订购房合同的业主查验所购房屋及相关公共部位的观感质量和使用功能等，并在工程竣工验收前对业主提出的工程质量问题完成整改的制度。业主预验房制度是为了满足业主提前查看房屋质量需要,不代替现有的住宅质量验收环节。实施业主预验房的工程项目为2025年1月1日起，在自治区行政区域内新建商品住宅和保障性住宅工程。

- （一）前提条件。开展业主预验房的工程应按施工图纸及施工合同要求完成全部施工内容，具备通水通电条件；应按《新疆维吾尔自治区住宅工程质量分户验收管理办法》《关于在自治区新建住宅工程中强化实施“两书一牌”制度的通知》要求，完成住宅工程分户验收，且质量问题已整改完成；现场不存在影响业主看房安全的危险因素。

（二）预先告知。建设单位应按照《自治区建设单位工程质量安全首要责任管理办法》要求，对住宅工程参建单位落实质量责任情况进行检查，强化对关键环节质量控制和过程质量管理，全面组织实施业主预验房工作，应提前7至10天通知全数购房业主，向业主发放《住宅工程业主预验房告知书》(详见附件1），告知预验房实施注意事项并约定具体查验时间。建设单位应按要求编制《业主预验房工作方案》,并提前7至10天向工程质量监督机构报备，设计、施工和监理单位应配合建设单位开展业主预验房工作。

（三）现场查验。建设单位应分批次组织业主现场查验，每批次人数以安全、高效为原则，因地制宜确定。现场查验按照业主自愿的原则，业主本人因故不能到场需委托他人的，应出具书面委托文书。建设单位项目负责人应与业主或其委托人员共同进行现场查验，进入现场应实名登记，并遵守施工现场安全管理规定。建设单位应指导业主完成查验工作，业主或其委托人员应携带《住宅工程业主预验房查验要点》（详见附件1）进行逐项查验，一次性提出发现的质量问题，建设单位应按照《住宅工程业主预验房查验工作记录表》（详见附件2）进行记录。现场查验完毕后，双方在《住宅工程业主预验房查验工作记录表》上签字确认。

（四）问题整改。对业主在现场查验发现的质量问题，建设单位应进行甄别分类。对不违反购房合同约定和现行标准规范规定的，应向业主做好解释说明；对违反购房合同约定和现行标准规范规定的，建设单位应组织施工单位进行全面整改，并组织监理单位对质量问题整改完成情况进行复核，填写《住宅工程业主预验房查验工作记录表》问题整改情况部分，并在业主收房验房时随《住宅质量保证书》《住宅质量说明书》一并交付，业主或其委托人员复核完成后签字确认，一式两份，建设单位留存原件，业主留存复印件。建设单位应将业主或其委托人员签字确认后的《住宅工程业主预验房查验工作记录表》一并上传至自治区工程质量安全一体化服务平台，作为单位工程进行竣工验收的前提条件之一，双方争议问题应按购房合同约定的争议解决方式处理。

（五）监督管理。各地住房和城乡建设主管部门应加强对辖区内住宅工程业主预验房工作的监督管理，强化部门协同，及时掌握辖区内新建商品住宅和保障性住宅售房情况，通过自治区工程质量安全一体化服务平台，强化对业主预验房工作的日常检查和巡查，不定期抽查现场完工情况、业主被告知情况、问题整改复核情况等。对于未组织或未按规定组织业主预验房的建设单位,监督机构应责令整改，对存在较多违法违规行为的责任主体列为重点监管对象，对其在建项目加大日常监督频次和力度。在工程竣工验收时，监督机构应对业主提出的房屋质量问题整改情况进行抽查，并检查《住宅工程业主预验房查验工作记录表》等整改资料。发现住宅工程建设单位在业主预验房过程中有弄虚作假、隐瞒相关事实或对于存在的质量问题整改不力等行为的，应纳入不良行为记录，按照《新疆维吾尔自治区房地产开发企业信用评价管理办法（修订）》进行扣分处理。情节严重的，依法予以查处。

三、鼓励引入验房师参与业主预验房

2022年，验房师作为新职业被纳入国家职业分类大典，作为连接业主和建设单位的纽带，验房师是新房交付环节中重要的参与力量，能够更好地帮助业主为房屋质量把关，进一步缓和业主和建设单位产生的交付矛盾，切实维护业主的合法权益。

（一）验房师能力条件和管理

- 1、从事验房工作的验房师应具备相应的专业知识和技能，取得国家认可的相关专业资格（如注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师、注册建造师，房屋建筑工程中级及以上职称等），并经专业培训合格。验房师应具备查找、发现住宅工程质量问题的专业知识和观察、分析能力，配备必要的验房工具和仪器设备，能够依据有关规范回答业主质询和答疑解惑，掌握验房工作业务流程和服务流程。

2、鼓励相关行业协会开展验房师从业培训、发放培训合格证书，建立验房师信息库和投诉反馈渠道，对验房师的基本信息、资质证书、工作业绩、信用记录等进行动态管理，供公众查询及评价服务，定期对验房师进行考核评价，对于不符合要求的验房师及时清出信息库。协助行业主管部门开展验房报告抽查、同行互评，进一步加强验房师工作监督管理。

（二）验房服务内容与流程

1、验房师接受业主委托后，依据国家和自治区有关法律法规、标准规范和服务合同等，运用房屋建筑工程专业知识、工具和技能，查验房屋质量及其附属设施、装置的观感和使用功能，查验内容包括但不限于房屋的主体结构、建筑装饰装修、给排水系统、电气系统、门窗安装、通风与空调系统等。

2、验房完成后，验房师应向业主出具详细的《房屋查验报告》（详见附件3），报告内容应包括查验结论、存在的问题及整改建议等。建设单位应将验房师所出具《房屋查验报告》中反应的问题与业主核实确认后，如实记录在《住宅工程业主预验房查验工作记录表》中并组织完成整改，交付时由业主和验房师共同签字确认，一式两份，建设单位留存原件，业主留存复印件。

（三）费用承担与责任界定

1、验房费用由业主自行承担，具体收费标准由市场调节。房地产开发企业不得强制业主委托特定验房师进行验房，也不得变相收取验房费用。

2、验房师对其出具的《房屋查验报告》的真实性、准确性负责。如因验房师疏忽或过错导致查验结果错误，给业主造成损失的，验房师应承担相应的法律责任。

（四）监督管理

各地住房城乡建设主管部门要在开展业主预验房工作基础上，广泛动员各类宣传资源，加大验房师职业在群众中的宣传和普及，提高验房师职业的社会认可度，鼓励业主邀请或委托具备专业技术能力的验房师开展业主预验房工作，从质量维度、客户维度和风险维度，提出房屋所存在的问题和风险点，通过问题和风险点倒逼工程责任主体的责任落实，切实消除工程质量隐患，提升工程质量品质，降低工程项目管控风险。要会同行业协会加强对验房师的监督管理，定期抽查检查验房师所出具的验房报告，对于涉嫌不符合标准规范和操作流程的验房师，建设单位或业主可以向属地住房和城乡建设主管部门和相关行业协会进行反映，主管部门和行业协会应及时核查并采取相应措施。

三、工作要求

一是各地住房城乡建设部门要高度重视业主预验房和验房师制度落实工作，坚持以人民为中心的发展思想，进一步完善工作机制，强化监督指导，抓好制度落实，推动提升商品住宅交付质量，切实提高群众满意度。二是各地住房城乡建设主管部门应结合本地实际，细化工作要求，明确提高住宅工程质量的工作目标和任务，突出重点和关键环节，把两项制度落到实处，确保住宅工程结构安全和使用功能质量，切实提高住宅工程质量总体水平。三是各地住房城乡建设主管部门要扎实做好宣传贯彻工作，广泛动员各类宣传资源，采取人民群众喜闻乐见、便于参与的形式，主动宣传讲解政策内容，有效提升群众知晓率。

本通知自2025年x月x日起施行，有效期x年。

联系人：张雨晗，0991-8815500

附件：1.《住宅工程业主预验房告知书》

- 2.《住宅工程业主预验房查验工作记录表》

- 3.《房屋查验报告（模板）》

4.业主预验房流程图

5.业主委托验房师验房流程图

- 自治区住房和城乡建设厅

- 2025年4月 日