附件1

评标办法

综合评估法
一、评审程序

评审程序如下：

1.确定评审区间

开标时，从所有投标人中分别去掉K%的最高和K%的最低报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，四舍五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个报价的投标人）后，在剩余报价中随机抽取确定N家投标人进入初步评审。去高去低后不足N家的，不再另行递补。N的取值范围待商定20。

2.对进入评审区间的投标人技术方案进行评审。按照相关评审表格和招标文件的规定进行评审。

2.1.最高投标限价5000万元（含）以上的政府投资工程，技术方案可以采用合格制评审（附表1-1），也可以采用评审计分的方式（附表1-2）；最高投标限价超过5000万元（含）以下的政府投资工程，技术标原则上采用合格制评审。

2.2.技术方案计分制评审采取暗评方式，合格制评审采取明评方式。

2.3.技术标采用合格制评审时，其权重取值为0。

3.按照招标文件规定，对投标文件的形式、投标人资格和实质性响应招标文件情况进行评审（附表2）。对不符合相关规定和要求的投标文件予以否决。

4.商务标评审。按照相关评审表格和招标文件的规定进行评审（附表3）。

5.投标报价评审（附表4）

6.汇总评分结果。

C=Q1×E+Q2×D+Q3×G

其中：C——评标总得分；

E——技术标评审得分；
D——商务标评审得分；

G——投标报价评审得分。
Q1、Q2、Q3——各项评审因素的权重

二、各项评审因素权重

招标人根据以下评审因素权重表在招标文件中明确评审因素权重。

附表：评审因素权重

	序号
	评审因素
	权重

	1
	技术方案Q1
	≤20%

	2
	商务标Q2
	≤30%

	3
	投标报价Q3
	≥50%

	评审因素权重合计
	100%


综合评估法（评定分离）

一、适用范围

适用于采用“评定分离”方式由评标委员会推荐定标候选人的建筑工程项目。
二、评审程序

评审程序如下：

响应性评审

按照响应性评审标准对所有投标文件进行评审，对不符合相关规定和要求的投标文件予以否决。通过响应性评审的投标人为有效投标人。
2.确定评审区间

从通过响应性评审的投标人中分别去掉K%的最高和K%的最低报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，四舍五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个报价的投标人）后，在剩余报价中随机抽取确定N家投标人进入初步评审。去高去低后不足N家的，不再另行递补。N的取值范围待商定20。

3.对进入评审区间的投标人商务标进行评审。按照相关评审表格和招标文件的规定进行评审。
4.投标报价评审（附表4）

5.汇总评审结果

C=Q2×D+Q3×G

其中：C——评标总得分；

D——商务标评审得分；

G——投标报价评审得分。
Q2、Q3——各项评审因素的权重

5.1.各项评审因素权重

招标人根据以下评审因素权重表在招标文件中明确评审因素权重。

附表：评审因素权重

	序号
	评审因素
	权重

	1
	技术方案Q1
	0

	2
	商务标Q2
	≤40%

	3
	投标报价Q3
	≥60%

	评审因素权重合计
	100%


6.确定入围投标人数量

评标委员会根据汇总的评审结果，选取前X名为入围投标人（当出现投标人名次相同时，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序）并对其投标文件进行下阶段评审。

7.形式和资格评审

按照招标文件规定，对投标文件进行形式评审和资格评审，对不符合相关规定和要求的投标文件予以否决。经形式评审和资格评审后，若入围投标人不足X家则按名次递补，直至经评审的合格投标人不少于X家为止。

出现全部有效投标人均进行了评审但合格投标人少于X时，如果合格投标人大于3家（含）则进入下一阶段；如果合格投标人小于3家，且评标委员会认为不具备竞争力的，招标人应当重新招标。

技术方案定性评审

8.1.经上阶段评审合格的入围投标人，由评标委员会根据招标文件确定的评审因素和评审标准，采取定性评审的方法进行评审。

8.2.技术方案评审采用暗标和评委个人评审方式进行，评标委员会成员应指出每家投标人技术方案的优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项等情况。

三、推荐定标候选人

评标委员会向招标人推荐合格的定标候选人。推荐的定标候选人不排序，由招标人按照《自治区房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标“评定分离”操作指导规则（修订稿）》的要求，另行组织定标委员会进行定标程序。

附表1-1：

	技术标评审标准（合格制）

	评审项目及内容                      投标人
	投标人 A
	投标人B
	……

	一、工程总承包实施方案
	
	
	

	1.项目总体策划与组织管理体系                       ①项目总体实施策划思路清晰，贴合本项目工程特点；②总承包组织架构设置合理，总包、设计、采购、施工各方职责分工明确；③项目管理团队配置满足工程需要，岗位人员资格、经验匹配；④项目沟通协调机制、总分包管理体系完善。
	①②③④
	①②③④
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	2. 设计管理方案与技术措施
①设计工作流程、设计进度计划安排合理，满足总工期要求；②设计重难点分析到位，限额设计、优化设计措施可行；③设计图纸会审、变更管理、深化设计管控机制健全；④新材料、新工艺、新技术应用方案符合项目需求。
	①②③④
	①②③④
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	3. 采购管理方案
①设备、材料采购计划与设计、施工进度衔接合理；②供应商遴选、物资质量管控、进场检验方案完善；③重要设备材料供货保障、仓储运输管理措施可行。
	①②③
	①②③
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	4. 施工组织与施工技术方案
①施工总体部署、施工总平面布置合理；②主要分部分项工程施工方案、重难点应对措施符合工程实际、规范要求；③施工工序衔接、工期节点安排合理，附有进度计划说明；④危大工程专项施工方案编制、论证、管控措施完备。
	①②③④
	①②③④
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	5. 质量管理体系与措施
①质量保证体系健全，质量岗位职责清晰；②原材料、构配件、设备进场检验、过程质量检测、成品保护措施完善；③质量通病防治、质量验收管控方案可行；④委托检测机构资质满足项目要求。
	①②③④
	①②③④
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	6. 进度管理体系与保障措施
①工程总进度计划、关键线路设置合理，设计、采购、施工一体化进度衔接顺畅；②工期风险预判、工期延误应急保障措施可行；③进度动态管控、纠偏机制完善。
	①②③
	①②③
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	7. 资源配置计划
①劳动力配置计划合理，附有计算说明；②主要材料、构配件用量计划合理；③大型施工机械设备配置计划满足施工需要，附有计算说明。
	①②③
	①②③
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	8.成本控制管理方案 

①项目全过程成本管控组织架构、岗位职责设置清晰，成本管理责任体系健全；②设计阶段限额设计、方案比选、设计优化等造价控制措施完善，可有效控制项目投资；③采购阶段询价、比价、限价、供应商报价管控机制合理，材料设备价格风险防控措施可行；④施工阶段变更签证、现场计量、进度款支付、动态成本跟踪预警机制完备；⑤项目投资风险预判、价差调整、索赔与反索赔管理方案具备针对性。
	①②③④⑤
	①②③④⑤
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	二、安全文明施工、环境保护及风险管控
	
	
	

	9. 安全生产管理体系与措施
①安全生产管理制度健全，落实机构、人员、岗位职责，落实安全生产责任制、“一岗双责”；②安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制完善；③危大工程安全管理、现场作业安全、应急管理方案可行；④特种作业人员配置及持证上岗满足要求。
	①②③④
	①②③④
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	10. 文明施工、环境保护管理体系与措施
①施工现场文明施工标准化方案完善；②扬尘管控、水土保持、噪声、污水、固体废弃物处置措施满足环保要求；③绿色施工、节能降碳措施可行；④渣土运输、非道路移动机械管控方案符合地方管理要求。
	①②③④
	①②③④
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	

	11. 工程总承包风险管控与保修服务方案
①项目投资、工期、质量风险识别全面，应对处置措施可行；②工程竣工验收、移交管理方案清晰；③缺陷责任期保修服务体系、维修响应机制完善。
	①②③
	①②③
	

	
	评定结果：
	评定结果：
	


注：1.适用于技术标采用合格制评审项目；

2.因技术方案缺项或者同一项评审内容被超过一半评标委员会成员判定为不合格的，技术方案不合格，应当否决其投标，不进入下一阶段评审；

3.技术方案评审不合格的，评标委员会应当注明理由和依据。

附表1-2：

技术标评审标准（计分制）

	条款号
	评审项目及分值范围
	评审标准
	评审计分

	1
	设计

方案（20—27分）
	设计说明

（8—10分）
	各专业设计说明是否完整、充分、准确；
	

	
	
	优化设计

（12—17分）
	合理化建议是否可行；

对项目特点难点准确把握、关键问题解决方案是否完整可行；
优化设计是否能实现初步设计的各项指标且控制在工程概算内；
新技术、新材料、新设备、新工艺的采用是否可行、可靠且经济等。
	

	2
	总承包

实施方案

（15—24分）
	总承包管理方案及措施（9—14分）
	总承包管理方案是否清晰并切实可行；

内容是否全面、完整；

部署及措施是否合理、先进、可靠；能否满足项目管理需要等。
	

	
	
	总承包管理重点、难点分析（6—10分）
	总承包管理重难点控制是否得当；

处置措施是否具备针对性；

能否满足项目需要等。
	

	3
	施工组织设计（34—45分）
	施工方案与技术措施

（8—10分）
	对项目总体概况表述是否清晰、完整；

部署及措施是否先进、可靠；
针对项目的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行；
施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求等。
	

	
	
	质量管理体系与措施

（8—10分）
	质量目标是否明确，是否优于招标文件的要求；

管理机构是否健全，职责分工是否明确；

管理制度是否齐全；

实施与监控措施是否全面、有效等。
	

	
	
	安全管理体系与措施

（8—10分）
	安全目标是否明确，是否优于招标文件的要求；

管理机构是否健全，职责分工是否明确；

管理制度是否齐全；

实施与监控措施是否全面、有效等。
	

	
	
	环境保护管理体系与措施（4—6分）
	环境管理目标是否明确，是否优于招标文件的要求；

管理机构是否健全，职责分工是否明确；

管理制度是否齐全；

实施与监控措施是否全面、有效等。
	

	
	
	工程进度计划与保证措施（4—6分）
	总工期及节点工期是否满足招标文件要求；

施工进度计划内容是否全面，线路是否清晰、准确、完整，计划编制是否合理、可行；

措施是否有力、合理、可行等。
	

	
	
	资源配备计划

（2—3分）
	资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划是否能够相互呼应并较好地满足施工需要；

调配投入计划是否合理、准确等。
	

	4
	风险防范

（2—4分）
	风险防范

方案

（2—4分）
	风险防范的内容包括但不限于市场价格变动的风险、设计变更的风险、施工技术及组织管理变化造成的风险。
	

	5
	建筑信息模型及其他（0-12分）
	BIM技术应用（如有）

（0-4分）
	BIM技术应用管理体系、管理制度、保障措施是否齐全；

BIM应用流程与计划是否完整、有效；
重点工艺节点及施工流程BIM三维模型是否科学、合理等。
	

	
	
	其他（如有）

（0-8分）
	招标人其他要求。
	

	满分
	100分
	权重≤20%
	

	注：1．招标人应根据项目的特点在分值范围内设置各评审项目的具体分值，各项分值之和为100分，该项权重为≤20%；

2.计分表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目的实际情况对评审标准进行补充，补充内容列入“其他”栏；

3.技术方案中应当具备的评审项目缺项的，该项目记零分；

4.评标委员会成员对单项评审项目评审应当在规定的区间内计分，评分低于满分值85%的或高于满分分值95%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明并注明详细理由和依据，不得采用笼统或简单的“好、一般、差”等表述；
5.技术标评标时凡被评标委员会明确为明示和暗示的，应在技术标总得分（乘完权重后）中扣除：明示扣5分，暗示扣3分。

6.由评标委员会独立评审计分，投标人的得分为去掉一个评审计分最高分和一个最低分后的平均值，结果保留两位小数。

7.投标文件页数超过招标文件规定页数的，由评标委员会对其必要性进行评审。技术标不超过200页。

8.招标人可结合项目实际，修改细化评审标准，但不得存在限制排斥潜在投标人行为。


附表1-3：

技术方案定性评审
	序号
	评审项目
	评审子项
	评审内容
	优点
	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项

	1
	设计方案
	设计说明
	核查各专业设计说明完整性；项目各项技术、规划指标是否满足设计任务书、规划条件要求，技术方案科学合规性。
★适用阶段：可研方案招标、初步设计后招标
	
	

	
	
	总平面及建筑功能
（房屋建筑项目选用，市政项目不适用）
	规划构思、总体功能布局合理性；与周边外部环境协调情况；竖向设计、综合管网完整性；交通组织、出入口设置、停车位、消防、日照等是否满足规范及任务书；建筑平面功能、工艺流程是否符合设计任务书要求。
	
	

	
	
	建筑造型
（房屋建筑项目选用，市政项目不适用）
	建筑创意、空间处理合理性；立面造型、尺度比例协调度；建筑功能与形式统一性；与周边环境融合效果、建筑风格体现情况。
	
	

	
	
	结构及设备方案
（房屋建筑项目选用，市政项目不适用）
	结构选型、设备系统选型的可行性，是否满足设计任务书；设计依据、参数选用是否符合现行国家、行业规范标准。
	
	

	
	
	绿色建筑与装配式建筑设计
（房屋建筑项目选用，市政项目不适用）
	建筑节能、绿色建筑技术措施的科学性；装配式建筑技术方案（如有）可行性。
	
	

	
	
	项目理解及设计思路
（市政项目选用，房屋建筑可研方案招标选用，初设后招标不适用）
	对项目建设背景、建设目标理解是否全面准确；总体设计思路清晰、科学合理；总体布置、关键节点方案合规可行。
	
	

	
	
	工程设计方案
（市政项目选用，其余不适用）
	总体及分项工程设计方案合规性；针对项目重点、难点、关键技术是否制定可落地的对策措施，方案具备针对性与可实施性。
	
	

	
	
	质量与造价控制措施
（可研、方案阶段招标项目选用，初设后招标不适用）
	设计质量保障体系及管控措施完备性；计价依据选用合规性；工程造价管控措施的针对性与可操作性。
	
	

	
	
	优化设计
（初步设计完成后招标项目选用，可研方案阶段招标不适用）
	提交的合理化建议是否具备可行性；准确识别项目重难点，关键技术问题解决方案完整；优化后方案满足初步设计既定指标，造价控制在工程概算范围内；新技术、新材料、新工艺、新设备选用安全可靠、经济合理。
	
	

	
	
	设计深度
	设计文件编制深度是否满足设计任务书、现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及对应行业设计编制要求。
	
	

	2
	总承包实施方案
	总承包管理方案及措施
	总承包总体管理架构、管理思路清晰完整；项目部署、管控措施先进可靠，能够匹配本项目建设管理需求。
	
	

	
	
	总承包管理重难点分析
	对项目总承包实施阶段重难点识别准确，对应处置管控措施针对性强，满足项目实施需要。
	
	

	3
	施工组织设计
	施工方案与技术措施
	对项目概况表述完整准确；总体施工部署、技术措施成熟可靠；对工程重难点分析透彻，解决方案切实可行；施工总平面布置贴合项目实际，满足施工、安全生产、文明施工相关要求。
	
	

	
	
	质量、安全、环境保护管理体系与措施
	质量、安全、环境保护目标明确；项目管理组织机构设置完整，岗位职责划分清晰；管理制度体系健全，过程实施、监督管控措施全面有效。
	
	

	
	
	工程进度计划与保证措施
	总工期、关键节点工期满足招标文件要求；进度计划逻辑完整、线路清晰；工期保障措施有力、合理可行。
	
	

	
	
	资源配备计划
	人员、机械设备、材料等资源投入计划与施工部署、施工方案、进度计划相互匹配；资源调配计划科学合理。
	
	

	4
	风险防范方案
	风险防范方案
	针对材料市场价格波动、设计变更、施工技术难题、组织管理风险等主要风险识别全面，风险应对方案具备针对性与可实施性。
	
	

	5
	建筑信息模型及其他
	BIM 技术应用
	BIM 应用管理组织、制度、保障措施完备；BIM 实施流程、工作计划完整有效；对重点工艺、关键施工节点采用 BIM 三维模拟分析，模型应用方案科学合理。
	
	

	
	
	其他（如有）
	响应招标文件其他专项要求，如施工现场扬尘污染防治等专项方案是否完整、可行、具备针对性。
	
	

	评标专家：

	备注：1、本表适用于专家独立评审使用；

2.评审时需指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3.评审表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目需求及实际情况对评审内容进行补充，补充内容列入“其他”栏。


附表1-4：
	技术标定性评审汇总表

	项目名称： 

	序号
	投标人名称
	评审项目
	优点
	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评标委员会签字：

	注：由评标委员会组长组织评标委员会成员根据每个评委对投标企业技术标定性评审意见情况汇总评审意见。


附表2：

初步评审标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致；

	
	
	投标文件
	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外；

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	具备有效的资质证书，且满足招标项目需要的资质等级

	
	
	安全生产许可证要求
	具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

	
	
	财务状况
	提供的近年财务报表满足招标文件的要求

	
	
	信誉
	符合招标文件要求

	
	
	近年来企业类似业绩
	符合招标文件要求

	
	
	项目经理 
	项目经理条件满足招标文件的要求

	
	
	设计负责人
	符合招标文件要求

	
	
	施工负责人
	符合招标文件要求

	
	
	项目管理机构其他人员
	符合招标文件要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；

	
	
	其他要求
	符合招标文件其他要求

	
	
	……
	……

	3
	响应性评审标准
	投标报价
	未超过招标文件规定的最高投标限价

	
	
	
	未改变暂估价、暂列金、安全生产措施费率等

	
	
	投标内容
	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围

	
	
	工期
	投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限

	
	
	质量标准
	投标文件载明的质量标准和保修承诺不低于招标文件的要求

	
	
	投标有效期
	投标函附录中承诺的投标有效期符合且不少于招标文件的规定

	
	
	投标保证金
	符合招标文件关于保证金的相关规定，若使用保函，保函受益人和投标人的全称与招标人和投标人名称一致；保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应不少于投标有效期；

	
	
	……
	……


附表3：
商务标评审标准

	序号
	评审项目及分值
	评审标准
	评审

计分

	1
	类似工程业绩（60分）
	企业类似业绩

（30分）
	独立投标人工程总承包类似业绩
	类似业绩每个 分，最高  分。
	

	
	
	
	独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位 
	类似业绩每个 分，最高  分。
	

	
	
	
	独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位 
	类似业绩每个  分，最高  分。
	

	
	
	人员类似业绩

 （30分）
	担任工程总承包项目经理类似业绩（类似业绩指：以工程总承包项目经理身份完成的类似业绩）
	类似业绩每个  分，最高  分。
	

	
	
	
	担任施工总承包项目负责人类似业绩
	类似业绩每个 分，最高   分。
	

	
	
	
	担任设计项目负责人类似业绩
	类似业绩每个  分，最高  分。
	

	注：1、必须同时给予工程总承包、设计、施工类的业绩设置分值

2.招标项目类似业绩相关指标，应当按照以下要求设定：

（一）房屋建筑工程招标项目采用层数、高度、建筑面积、结构、跨度、单项合同额等指标中的1-2项；

（二）市政基础设施工程招标项目采用道路长度或者面积、桥梁长度或者面积或者跨度或者结构、管道直径或者压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、供气能力、供热能力、污水处理能力、垃圾处理能力、园林绿化规模以及单项合同额等指标中的1-2项。

3.类似工程业绩原则上不超过招标项目相关指标的70%

4.类似业绩须提供中标通知书或发包通知书、合同及竣工验收证明材料，并提供“新疆工程建设云”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”上体现其作为相应承包人（或负责人）的网页截图

	2
	项目管理机构（30分）
	投标人设计资质或联合体中设计单位拟派人员

（15分）
	 拟派人员配备包括：拟派项目总设计师、专业设计师（建筑、结构、给排水、电气、暖通等项目所需全部专业）、设计BIM负责人（如需要）、设计协调员等相关岗位人员，人员数量应与项目规模（建筑面积、工程复杂程度）相匹配      
	

	
	
	投标人施工资质或联合体中施工单位拟派人员 （15分）
	 拟派人员配备包括：建筑施工企业项目负责人、技术负责人、施工BIM负责人（如需要）、施工员、质量员、安全员等相关岗位人员，人员数量应与项目规模（建筑面积、工程复杂程度）相匹配 。
	

	注：1、招标人应结合项目实际，按照评审标准量化评审指标，不得仅设置优、良、中、一般、差等评审标准，必须设置具体分值，不得设置评分区间

	3
	工程总承包项目经理（5分）
	职称（5分）
	相关专业高级及以上职称（高级工程师）      分
相关专业中级职称（工程师）                分
	

	4
	其他（5分）
	
	

	满分
	100分
	权重≤30%（采取评定分离法时，权重为≤40%）

	注：1．招标人应根据项目的特点在分值范围内设置各评审项目的具体分值，各项分值之和为100分，该项权重为≤30%（采取评定分离法时，权重为≤40%）；

2.计分表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目的实际情况对分值、评审标准进行适当调整；如有补充，列入“其他”栏；

3.专业工程招标时，招标人可根据项目实际情况对评审计分表中的评审项目及分值、评审标准进行适当调整。

4.由评标委员会独立评审计分，投标人的得分为去掉一个评审计分最高分和一个最低分后的平均值，结果保留两位小数。


附表4：
投标报价评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准


基准价： Y= A×(1-α)×60%+B×(1-β)×40%
其中：  A——进入报价评审环节的有效投标报价中，大于等于X（1%—10%）的报价的算术平均值


n——进入报价评审环节的投标人个数

X1、X2、Xn-1、Xn——进入报价评审环节的投标人的有效投标报价

	B——最高投标限价

α——取值范围为0、1%、2%、3%，在开标时随机抽取确定
β——取值范围为 3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%，在开标时随机抽取确定
	

	
	评审标准
	计分方式
	偏差率

	
	投标报价＞基准价
	100-1×100L
	  投标报价－基准价

L=                    ×100%

基准价

	
	投标报价＝基准价
	100
	

	
	投标报价＜基准价
	100-0.5×100L
	

	满分
	100分
	权重
	≥50%


