关于发布吐鲁番地区2010年第三季度建安、市政、房屋修缮工程材料价格信息的通知

吐地建[2010]159号

两县一市建设局、有关建设、设计、施工、造价咨询中介机构：

为做好吐鲁番地区2010年第三季度建安工程、市政工程、及房屋修缮工程（预）结算工作，按照自治区工程造价管理总站有关文件规定，根据吐鲁番地区人工、机械及建材市场价格变化情况，我局建设工程造价管理站编制了《吐鲁番地区2010年第三季度建安、市政、房屋修缮工程价格信息》，现予以发布，并就有关事项通知如下：

一、 关于定额内人工工资单价调整及定额外签证用工单价调整

根据自治区人民政府新政发[2010]54号文件《关于调整自治区最低工资标准的通知》精神和吐鲁番地区的具体情况，自2010年6月1日后施工的工程（含跨入2010年6月1日后的部分），建筑、安装工程、市政工程定额内人工工资单价在原定额人工工资的基础上，每工日上调17.14元，税前列支。

公式为:人工费调整=定额内工日数*17.14元/工日

房修工程定额内人工工资单价在原定额人工工资的基础上，每工日上调20.34元，税前列支。

公式为:人工费调整=定额内工日数*20.34元/工日

定额外签证用工单价调整为56.95元/工日（含税）。

5月31日以前施工的工程，建筑、安装工程、市政工程、房修工程和定额外签证用工人工工资调整仍执行吐地建[2009]50号文件。

建筑、安装工程、市政工程定额内人工工资单价在原定额人工工资的基础上，每工日上调11.09元，税前列支。

公式为:人工费调整=定额内工日数*11.09元/工日

房修工程定额内人工工资单价在原定额人工工资的基础上，每工日上调14.29元，税前列支。

公式为:人工费调整=定额内工日数*14.29元/工日

定额外签证用工单价调整为51.74元/工日（含税）。

二、关于定额内材料单价的调整

1、 建筑、安装工程

（1）定额内主材参照“附件一”中所列信息价。部分建筑、安装工程主材，其价格可根据甲、乙双方认定的发票供应价与定额内供应价找差，价差不参与取费，只计税金。

（2）若工程设计中采用三级螺纹钢、冷轧带肋钢筋、塑钢门窗、铝合金门窗，可参考附件一中的信息价与定额内相应的螺纹钢、园钢及门窗预算价找差，其价差不参与取费，只计税金。

（3）吐鲁番地区多孔砖处于推广阶段，其信息价仅供招投标时参考，结算时应按实际价格找差，价差部分不参与取费，只计税金。

（4）外墙保温项目若由甲方或乙方找专业施工单位施工（乙方在找专业施工单位施工时必须征得甲方认可），按甲方或乙方与专业施工单位签订的合同价税前列入，不进入直接费、不计取任何费用。

（5）全地区凡是使用商品混凝土的工程，应套用《全统基础定额、新疆补充预算定额吐鲁番地区2004年度单位估价汇总表》中第五章补充部分的子目。商品混凝土中的原材料均不按本文调整。其商品混凝土价差按甲、乙双方约定的价格与《全统基础定额、新疆补充预算定额吐鲁番地区2004年度单位估价汇总表》中的商品混凝土找差，价差部分只计税金。若商品混凝土采用泵送，应扣除商品砼部分的重复垂直运输费。

其计算公式仍按吐地建[2006]128号之执行。

2、市政工程

⑴ 定额内主材参照“附件二”中所列信息价。部分主材可按甲、乙双方认定的发票供应价与定额内预算价找差，价差部分只计税金。

⑵全地区凡是使用商品混凝土的工程，商品混凝土中的原材料均不按本文调整。其商品混凝土价差按甲、乙双方约定的价格与《全统市政工程预算定额吐鲁番地区2002年度单位估价汇总表》中的混凝土预算价找差，价差部分只计税金。

3、房屋修缮工程

⑴ 定额内主材参照“附件三”中所列信息价。部分主材可按甲、乙双方认定的发票供应价与定额内供应价找差，价差部分只计税金。

⑵ 房屋修缮工程定额内的辅助材料价格均不予调整。

三、关于定额内机械费调整

1、建筑安装工程、装饰工程：参照“附件一”中所列信息价进行调整。

2、市政工程：参照“附件二”中所列信息价进行调整。

3、房屋修缮工程：在99定额基础上，以定额内机械费加中小型机械费为基数上调5.09%，调整部分不参与取费，只计税金。

四、鉴于目前建筑市场主要材料价格变动幅度较大，在招投标编制拦标价时均使用上一季度信息价，信息价格滞后，因此，建安、市政、房修工程中的主材价格若发包方与承包方共同认可，其价格可依据甲、乙双方认定的发票价格找差。其价差不参与取费，只计税金。

2010年第三季度新开工项目可参照本文件[附件一、二、三]。在本通知下发前已办理竣工结算的工程不参照本文件[附件一、二、三]。

五、本结算办法由吐鲁番地区建设工程造价管理站负责解释。

附件：

1、吐鲁番地区2010年第三季度建筑安装工程材料信息价

2、吐鲁番地区2010年第三季度市政工程材料信息价

3、吐鲁番地区2010年第三季度房屋修缮工程材料信息价

吐鲁番地区建设局

二〇一〇年十月十日